周会纪要

文档编号：MEET-WEEK-2026-28    部门：项目办公室    版本：V1.0

编写人：PMO    日期：2026-07-12    适用范围：商业化项目第 28 周例会

# 会议结论

本周重点确认了联调排期、发布节奏、客服知识库更新和风险升级路径。

研发侧计划在 8 月完成接口联调。

市场侧需要提供发布节奏说明。

# 待跟进事项

客服侧反馈 FAQ 文档仍缺少搜索入口。

财务侧提醒报价模板中的折扣字段需要与合同系统保持一致。

## 参会信息

| 角色 | 参会人 | 关注点 |
| --- | --- | --- |
| 研发 | 王五、何五 | 接口联调和环境稳定性 |
| 市场 | 郑十 | 发布节奏和物料准备 |
| 客服 | 钱一 | FAQ 和培训口径 |

## 行动项

| 事项 | 负责人 | 截止日期 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 确认联调窗口 | 研发负责人 | 2026-08-20 | 进行中 |
| 提交发布节奏说明 | 市场负责人 | 2026-08-12 | 待开始 |

# 风险提醒

联调环境如延迟交付，会影响 8 月底灰度计划。

FAQ 未更新会导致客服首响时长上升。

# 审批与归档

本文件经业务负责人、执行负责人和质量负责人确认后生效。批注关闭前不得作为正式版本归档。