服务治理改造方案

文档编号：TECH-GOV-2026-04    部门：平台研发部    版本：V0.9

编写人：陈越    日期：2026-07-08    适用范围：订单、支付、会员三条核心链路

# 背景与目标

过去两个版本中，订单链路出现 3 次依赖超时导致的级联降级，影响客服工单量和用户支付体验。

本方案目标是在不改变业务接口契约的前提下，补齐熔断、限流、灰度和回滚能力。

熔断策略描述为按接口统一阈值，未区分核心链路与非核心链路。

# 发布策略

灰度发布步骤缺少回滚责任人。

日志字段中 traceId 使用了 trace_id 和 TraceID 两种写法。

## 改造范围

| 模块 | 当前问题 | 改造动作 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 订单服务 | 依赖超时后恢复慢 | 增加熔断和快速失败 | P0 |
| 支付网关 | 灰度状态不可视 | 增加灰度批次面板 | P1 |
| 会员服务 | 日志字段不统一 | 统一链路追踪字段 | P1 |

## 里程碑

| 阶段 | 交付物 | 时间 |
| --- | --- | --- |
| 方案评审 | 技术方案和风险清单 | 2026-07-18 |
| 联调验证 | 压测报告和回滚演练记录 | 2026-08-08 |

# 验收标准

核心链路 P95 响应时间不高于 300ms。

灰度失败时 5 分钟内完成流量回切。

# 审批与归档

本文件经业务负责人、执行负责人和质量负责人确认后生效。批注关闭前不得作为正式版本归档。