## Slide 1
平台研发部 | 技术评审
核心链路需要分级熔断和可回滚灰度
本材料用于评审订单、支付、会员服务治理改造范围。
部门: 平台研发部
版本: V0.9
日期: 2026-07-14
范围: 订单、支付、会员链路
01

## Slide 2
现状判断
统一阈值无法覆盖不同链路的风险差异
02
过去两个版本中订单链路发生 3 次依赖超时。当前方案把熔断策略描述为按接口统一阈值，未区分核心链路与非核心链路。灰度发布步骤缺少回滚责任人，日志字段也同时出现 traceId、trace_id、TraceID。
依赖超时
3 次
近两个版本
回滚演练
0 次
待补充
日志字段
3 种
命名不一致

## Slide 3
证据与口径
治理范围要把技术动作落到模块
03
服务治理改造矩阵
模块 | 当前问题 | 改造动作 | 优先级
订单服务 | 依赖超时后恢复慢 | 增加熔断和快速失败 | P0
支付网关 | 灰度状态不可视 | 增加灰度批次面板 | P1
会员服务 | 日志字段不统一 | 统一链路追踪字段 | P1

## Slide 4
行动计划
评审后先补齐阈值表和回滚链路
04
技术方案需要补充核心链路、非核心链路两类阈值，并把灰度失败后的审批人、执行人、通知渠道写清楚。
上线前必须完成一次回滚演练，且日志字段统一为 trace_id，避免排障时跨系统检索失败。